## Slide 1
“COMO HACER…” APRENDE NUEVAS Y ÚTILES HERRAMIENTAS, MÉTODOS Y TÉCNICAS.
Santiago García Garrido
CMC MÉXICO, 2022

## Slide 2
Mejores prácticas de Planificación de Mantenimiento (Taller práctico)
SANTIAGO GARCIA GARRIDO
Director técnico de RENOVETEC
santiago@renovetec.com

## Slide 3: Estrategias de mantenimiento
Correctiva
Sistemática
Condicional
Mantenimiento 4.0

## Slide 4: La planificación del mantenimiento
¿Por qué planificar las tareas de mantenimiento?
¿Es útil el indicador correctivo/preventivo?

## Slide 5
La planificación preventiva

## Slide 6: Definiciones útiles
Tarea de mantenimiento
Protocolo de mantenimiento
Gama de mantenimiento
Plan de mantenimiento
Procedimiento de mantenimiento

## Slide 7: Formas de elaboración de un plan de mantenimiento
03
02
01
A partir de instrucciones de fabricantes
A partir de protocolos genéricos
A partir de análisis RCM (Fallos potenciales)

## Slide 8: Fases de elaboración de un plan de mantenimiento
Elaborar árbol jerárquico de activos
Identificar ítems mantenibles
Elaborar o conseguir protocolos
Aplicar protocolos
Generar gamas de mantenimiento

## Slide 9
La planificación correctiva

## Slide 10: El proceso de priorización
Análisis, priorización
y estimaciones
de las incidencias generadas
Análisis de
datos online
Inspecciones sensoriales
realizadas por el personal de operación
Mantenimiento
Producción
Inspecciones
detalladas
en campo
Pruebas
offline

## Slide 11: Prioridades
P0: emergencia
P1: urgencia
P2: medio plazo
P3: largo plazo
P4: seguimiento
P5: en espera

## Slide 12: Tipos de ventanas de mantenimiento
Ventanas ordinarias
Ventanas extraordinarias
Ventanas de urgencia
Emergencias

## Slide 13
La planificación
de paradas

## Slide 14: Tipos de trabajos en una parada
Tareas sistemáticas con planta parada
Mantenimiento Correctivo Programado
Realización de inspecciones o pruebas
Implementación de mejoras

## Slide 15: Planificación de paradas y grandes revisiones
Siempre se emplea más tiempo del previsto.
Siempre se gasta más de lo presupuestado.
Siempre quedan sin realizarse algunos de los trabajos programados, para no aumentar el retraso ya acumulado.
¿Por qué todos los proyectos acaban con retraso?
Porque los retrasos se acumulan, pero los adelantos no

## Slide 16: Programación tradicional

## Slide 17: Programación avanzada

## Slide 18: La gestión del camino crítico
Identificación del camino crítico.
Optimización de los tiempos de cada una de las tareas críticas.
Comprobar que el camino crítico no ha cambiado después de la optimización.
Subordinación del resto de las tareas al camino crítico.

## Slide 19: La preparación de los trabajos
Disponibilidad de la mano de obra especializada, con sus requisitos.
Asegurar que el personal conoce lo que tiene que hacer.
Determinar y conseguir materiales.
Determinar y conseguir medios.
Gestionar permisos de trabajo.

## Slide 20: Puntos importantes a tener en cuenta
Los trabajos en paralelo
El enlace entre tareas

## Slide 21
Prácticas

## Slide 22: Práctica de planificación
Generación de un plan de mantenimiento
Práctica de planificación por ventanas